МДК.04.01. Практическая работа № 1
Тема: Разработка плана внедрения программы для учёта книг в библиотеке колледжа

Выполнил: студент группы ИСП-211
Туйчиева Азиза

## Обоснование выбора темы

Выбрана тема «Внедрение программы для учёта книг в библиотеке колледжа», поскольку библиотечный учёт — типовой процесс в образовательной организации, понятный и легко формализуемый. Тема позволяет продемонстрировать базовые этапы внедрения ПО без необходимости глубоко погружаться в сложные регламенты. Проект ориентирован на решение конкретных повседневных задач библиотекаря и удобство пользователей библиотеки.

## Цели и задачи проекта

### Цели проекта

- Автоматизировать учёт библиотечного фонда: заменить ручной учёт в тетрадях и бумажных карточках на электронную базу данных, обеспечив целостность и актуальность сведений о книгах.

- Ускорить процессы выдачи и приёма книг: сократить время обслуживания читателей за счёт поиска по базе, сканирования штрих-кодов (или ввода инвентарного номера) и автоматической фиксации операций.

- Снизить нагрузку на библиотекаря: автоматизировать рутинные операции (регистрация выдачи/возврата, формирование списков задолженностей, печать формуляров).

- Обеспечить доступность информации для читателей: реализовать простой интерфейс или отчёт, позволяющий проверить наличие книги в фонде и её текущий статус (свободна/выдана).

- Организовать контроль сроков возврата книг: внедрить механизм напоминаний и формирования списков просроченных выдач для своевременного взаимодействия с читателями.

### Задачи проекта

- создать электронный каталог всех книг с реквизитами (автор, название, издательство, год, ISBN, количество экземпляров, местоположение, инвентарный номер);

- настроить учёт читателей (ФИО, группа, контактные данные, список выданных книг);

- реализовать автоматизированную фиксацию выдачи и возврата книг с привязкой к читателю и сроками возврата;

- настроить автоматические уведомления о приближении и истечении сроков возврата книг;

- разграничить права доступа: библиотекарь — полный доступ к операциям и настройкам, читатель — только просмотр наличия книг и собственного списка выданных изданий.

## План внедрения программы

План предусматривает последовательное выполнение этапов от анализа до запуска и сопровождения системы:

- Выбор программного решения. Определение подходящей системы учёта библиотечного фонда (готовое ПО, облачный сервис или шаблон в электронных таблицах с расширенной логикой).

- Формирование структуры данных и справочников. Создание разделов «Книги», «Читатели», «Выдача», «Возврат», а также классификаторов (жанры, предметы, места хранения).

- Обучение библиотекаря. Проведение инструктажа и практических занятий по работе с программой, включая ввод данных, поиск, оформление выдачи/возврата и формирование отчётов.

- Тестирование. Проверка корректности всех операций на тестовых данных, выявление и устранение ошибок, проверка расчётов сроков и уведомлений.

- Переход на новую систему. Постепенный запуск в эксплуатацию, параллельная работа с бумажным учётом (при необходимости), сбор обратной связи.

- Дальнейшее сопровождение. Мониторинг работы системы, устранение возникающих проблем, обучение новых сотрудников и пользователей, актуализация данных.

## Этапы, сроки, ответственные и ресурсы

| № | Этап | Содержание работ | Результат | Срок | Ответственные | Ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ | Сбор требований, изучение текущего процесса учёта книг, фиксация типовых операций и проблемных мест, определение ключевых показателей эффективности | Перечень требований, описание текущих процессов, предварительный план работ | 2 дня | Аналитик, менеджер проекта | Регламенты библиотеки, журналы учёта, интервью с библиотекарем, временные ресурсы |
| 2 | Подготовка | Издание приказа о внедрении программы, утверждение состава рабочей группы, назначение ответственных, согласование бюджета и сроков, подготовка инфраструктуры | Приказ о внедрении, утверждённый план, состав рабочей группы, выделение ресурсов | 2 дня | Директор, методист, юридическая служба | Финансовые ресурсы, поддержка руководства, юридические согласования |
| 3 | Настройка | Установка и базовая настройка ПО; создание структуры разделов и справочников; ввод начальных данных (каталог книг, список читателей); настройка прав доступа; настройка маршрутов выдачи/возврата; интеграция уведомлений и правил расчёта сроков | Настроенная система, заполненные справочники, тестовые документы, утверждённые роли и права | 5 дней | Системный администратор, специалист по библиотечным системам | ПК, доступ к сети, исходные данные, лицензии ПО, шаблоны данных |
| 4 | Тестирование | Разработка чек-листов; проверка операций выдачи и возврата; проверка поиска книг и отображения статусов; тестирование уведомлений и расчётов сроков; фиксация и устранение ошибок | Отчёт о тестировании, список исправленных ошибок, подтверждение работоспособности ключевых функций | 2 дня | Тестировщик, системный администратор | Доступ к тестовой среде, тестовые данные, инструменты фиксации ошибок |
| 5 | Обучение | Проведение обучающих мероприятий для библиотекаря; подготовка инструкций и памяток; демонстрация типовых сценариев работы; сбор обратной связи по удобству интерфейса | Обученный пользователь, комплект инструкций, обратная связь, план доработки | 2 дня | Методист, завуч, специалист по обучению | Компьютеры для обучения, подготовленные материалы, аудитория/онлайн-платформа |
| 6 | Запуск | Переход в рабочий режим; публикация инструкций; сбор обратной связи от пользователей; организация поддержки; мониторинг первых рабочих дней | Система в промышленной эксплуатации, список доработок, канал поддержки пользователей | 2 дня | Директор, системный администратор, специалист поддержки | Список пользователей, инструкции, каналы коммуникации, регламент поддержки |

## Риски проекта и меры реагирования

- Неполный сбор требований. Есть риск упустить важные процессы или роли, из-за чего система не будет соответствовать реальным нуждам библиотеки.
Мера: проводить интервью с библиотекарем и активными читателями, фиксировать требования в чек-листе, согласовывать перечень функций до начала настройки.

- Задержка финансирования или отсутствие утверждения сроков. Это может привести к срыву сроков проекта.
Мера: заранее согласовать бюджет и сроки с руководством, зафиксировать их в приказе, предусмотреть резервные даты.

- Перегрузка команды. При совмещении проекта с основной работой сотрудники могут не успевать выполнять задачи.
Мера: назначить ответственных с выделением части рабочего времени на проект, предусмотреть резерв времени.

- Технические сбои и нестабильный интернет. Возможны перебои в работе системы.
Мера: предусмотреть резервные способы учёта (временный бумажный журнал для критических операций), регулярные бэкапы данных.

- Сопротивление пользователей и нежелание переходить на новую программу. Библиотекарь или читатели могут избегать использования системы.
Мера: провести обучение, показать преимущества, назначить «чемпиона» изменений среди сотрудников, собирать обратную связь и оперативно устранять проблемы.

- Ошибки при переносе данных и потеря информации. При миграции исторических данных возможны ошибки импорта.
Мера: выполнять перенос поэтапно, на тестовых данных, с обязательной проверкой целостности и полноты данных, вести журнал изменений.